2月24日会议记录

## 题目选择

课题三：网上书店

## 人员分工：

队长：冯文翰

设计负责：张雨帆

前端组：冯文翰、张雨帆

后台组：姚晓璐、陈安然

## 任务分配：

**姚晓璐、陈安然**：

找到《计算机网络应用设计》（黄传河等，武汉大学出版社）的资源，发到群里，对其中网上书店的JAVA程序进行初步阅读，下次会议时汇报。

调查java后台相关框架，初步选择合适的，尝试安装配置并运行简单demo，下次会议时汇报。

**张雨帆：**

对于网上书店的业务逻辑相关进行整体构思，要求能做到形成基本框架，如有可能形成简单的页面逻辑图。最晚于下次会议时汇报，如果提前完成可先单独与冯文翰交流意见从而为其构思代码整体框架提供建议。

**冯文翰：**

先调查web前端相关框架，在张雨帆对业务逻辑及产品框架设计完成后，根据产品需求选择框架并且开始少量编码调查实现难度，查找技术难点是否有解决办法并给予张雨帆反馈。下次会议时汇报。

## 框架及工具参考：

Spring、Vue（前端）、Bootstrap（前端）、Mysql（数据库）、PostgreSQL（数据库）

只是把会议上提到的列了一下，并不代表我们要选择它们。

## 下次会议时间及预期议题

3月2日（即下周一）上课时

* 后台组汇报成果，需要有1.那本参考书上的程序对我们有何帮助2.准备接下来使用的框架及该框架的介绍（最好包括优缺点、demo展示等），由大家讨论决定该框架是否可行并继续。
* 张雨帆对整体设计布局、业务流程进行相关介绍，大家讨论方案是否可行，若可行则可作为接下来第一阶段的整体目标。
* 冯文翰介绍一下他准备用的前端设计框架，大家讨论决定是否可行。
* 安排下阶段任务（确定初步接口文档、确定初步数据库实体类设计等）